# Acta de Constitución del Proyecto: Fade Booker

Fecha: 24 de marzo de 2026
Ciudad: Santiago, Chile

## 1. Autorización y Propósito

Mediante el presente documento, se autoriza formalmente el inicio del proyecto Fade Booker. El propósito es desarrollar una plataforma digital integral para la gestión de barberías y peluquerías que optimice el agendamiento de citas, reduzca el ausentismo mediante un sistema de pagos con retención, fidelice a los clientes a través de un sistema de puntos y valoraciones, y facilite la administración de recursos para dueños y barberos, incorporando como valor diferencial un módulo de simulación de cortes mediante inteligencia artificial.

El proyecto responde a una problemática real identificada por un integrante del equipo que trabaja en el rubro, donde la falta de herramientas tecnológicas especializadas genera pérdida de citas, sobre-reservas, alto ausentismo y nulo historial de clientes.

## 2. Objetivos y Criterios de Éxito

Objetivo General:

Implementar un sistema de gestión y reserva de citas con simulación de estilo mediante inteligencia artificial para barberías y peluquerías, que permita reducir el ausentismo en un 40% y aumentar las reservas confirmadas en un 30% en un plazo de 16 semanas.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar un motor de búsqueda de barberías por geolocalización en tiempo real, permitiendo a los clientes encontrar establecimientos cercanos según su ubicación.

- Integrar un módulo de simulación de cortes de cabello mediante procesamiento de imágenes, donde el cliente pueda subir una foto y visualizar diferentes estilos antes de reservar, con un mensaje de alerta sobre la naturaleza referencial de la simulación.

- Establecer un sistema de pagos con retención de abonos mediante Stripe, configurable entre el 30% y el 100% del valor del servicio, que permita reducir el ausentismo al penalizar económicamente las cancelaciones tardías o las inasistencias.

- Implementar un sistema de fidelización mediante puntos acumulables por cada reserva confirmada, canjeables por descuentos o servicios gratuitos.

- Diseñar un panel administrativo para dueños que permita gestionar barberos, visualizar estadísticas de reservas e ingresos, y administrar promociones.

- Desarrollar una aplicación de gestión para barberos en Power Apps que permita visualizar agenda diaria, confirmar o cancelar citas, y registrar servicios realizados.

Criterios de Éxito:

- Cumplimiento del cronograma establecido en la Carta Gantt, finalizando la totalidad de las fases el 02 de junio de 2026.

- Aprobación de las pruebas de usuario con barberos reales, alcanzando un Net Promoter Score superior a 50.

- Despliegue final sin errores críticos en los flujos principales de reserva, pago y simulación de cortes.

- Correcta integración de la arquitectura hexagonal con Express.js, React y Power Platform, demostrando separación de capas y mantenibilidad del código.

- Cobertura de pruebas unitarias superior al 70% en los módulos críticos de reservas y pagos.

## 3. Alcance del Proyecto

Incluye:

- Registro de usuarios con roles diferenciados: cliente, barbero, dueño de local, proveedor y administrador.

- Agendamiento asíncrono de citas con selección de barbero, fecha, hora y servicio, mostrando disponibilidad en tiempo real.

- Pagos electrónicos mediante Stripe con retención de abono hasta la confirmación del servicio.

- Simulación de cortes mediante inteligencia artificial, con subida de foto, generación de diferentes estilos y adjunto automático a la reserva.

- Sistema de puntos por lealtad acumulables con cada reserva confirmada.

- Valoraciones post-servicio con puntuación de 1 a 5 estrellas y comentarios.

- Panel administrativo para dueños con estadísticas de reservas, ingresos, valoración promedio y tasa de ausentismo.

- Aplicación Power Apps para barberos con gestión de agenda diaria.

- Notificaciones automáticas por correo electrónico para confirmaciones y recordatorios.

- Documentación técnica completa y manual de usuario.

No incluye:

- Liquidación de sueldos o gestión de planillas legales para empleados de barberías.

- Gestión de contratos de personal o procesos de selección.

- Venta de productos con logística de envío externa (e-commerce complejo).

- Aplicación nativa para iOS o Android (solo web responsive y Power Apps).

- Integración con otros sistemas de pago distintos a Stripe en esta fase.

## 4. Equipo de Trabajo y Roles

De acuerdo a la estructura de trabajo definida para el proyecto, el equipo se organiza con los siguientes roles y responsabilidades:

| Rol | Nombre | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto / Analista / Diseñador | Steve Alexander Lazaro Terrones | Coordinación general del equipo, seguimiento de hitos en Jira, diseño de UI/UX en Figma (baja y alta fidelidad), análisis de requerimientos, gestión de riesgos |
| QA / Testing / Desarrollador | Nicolás Antonio Vallejos Aravena | Pruebas unitarias y de integración (Vitest, Supertest), desarrollo frontend y backend, investigación técnica de simulación IA, Stripe, Cloudinary, Express.js, Knex.js, JWT |
| Analista / Diseñador | Fernanda Soledad Gonzalez Manzo | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, definición de historias de usuario con criterios de aceptación, priorización del backlog, diseño de mockups |
| DBA / Desarrollador / Project Manager | Mauricio Alejandro Tapia Ayala | Diseño de base de datos SQL Server, desarrollo backend (API), documentación técnica, planificación en carta Gantt, gestión de repositorio GitHub |

## 5. Recursos y Plazos Clave

Recursos Técnicos:

| Categoría | Herramientas / Tecnologías |
| --- | --- |
| Desarrollo Frontend | React con TypeScript, Power Pages (SPA), Axios, Tailwind CSS o Bootstrap |
| Desarrollo Backend | Node.js, Express.js, Azure Functions, Knex.js, JWT |
| Base de Datos | SQL Server (Developer Edition para desarrollo, Azure SQL para despliegue) |
| Pagos | Stripe API con webhooks en Azure Functions |
| Simulación IA | Cloudinary o Azure AI Vision (en evaluación) |
| Pruebas | Vitest, Supertest, React Testing Library, Postman |
| Infraestructura | Microsoft Azure (Functions, SQL Serverless, Storage) |
| Gestión de Código | GitHub con estrategia de ramas GitFlow simplificado |
| Gestión de Proyecto | Jira para seguimiento de tareas |
| Diseño | Canva para prototipos de baja fidelidad y Figma para prototipos de alta fidelidad |
| Comunicación | WhatsApp, Discord |

Cronograma de Hitos:

| Hito | Fecha de Finalización | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de Requerimientos y Arquitectura | 16 de marzo de 2026 | Documento de requerimientos, arquitectura definida, stack tecnológico seleccionado |
| Diseño de Base de Datos y API | 30 de marzo de 2026 | Modelo entidad-relación, scripts SQL, documentación Swagger/OpenAPI |
| Evaluación 1 del Proyecto | 31 de marzo al 07 de abril de 2026 | Informe de Avance N°1: Estrategia y Conceptualización, presentación al docente |
| Desarrollo Core (API y Frontend) | 27 de abril de 2026 | API funcional con endpoints de reservas, frontend React integrado con Power Pages |
| Pruebas y Correcciones | Mayo de 2026 | Reporte de pruebas unitarias e integración, feedback de usuarios |
| Presentación Final (Evaluación 2) | 02 de junio de 2026 | Proyecto completo desplegado, documentación técnica, manual de usuario, video demo |

## 6. Restricciones y Supuestos

Restricciones:

- Presupuesto de $0 USD para licencias, utilizando exclusivamente capas gratuitas de Azure, SQL Server Developer Edition, y créditos para estudiantes.

- Plazo de 16 semanas para la entrega final, alineado con el semestre académico.

- Power Pages tiene un límite de 1,000 usuarios autenticados gratuitos, suficiente para la fase de piloto.

- La precisión de la simulación de cortes está limitada por la tecnología disponible; se implementará un disclaimer informativo para el usuario.

- Solo Stripe será utilizado como pasarela de pagos en esta fase; otros métodos como PayPal o MercadoPago quedan fuera del alcance.

Supuestos:

- Se cuenta con acceso al programa Microsoft 365 Developer Program con entornos gratuitos.

- Se dispone de cuenta Azure con créditos gratuitos para estudiantes por $100 USD.

- Stripe proporciona modo test sin costo para desarrollo.

- Los usuarios finales (barberías) tienen acceso a internet y dispositivos básicos.

- El equipo dispone de 10 a 15 horas semanales por integrante para el desarrollo.

- Cloudinary ofrece una capa gratuita suficiente para almacenamiento de imágenes de prueba.

- La API de simulación de cortes seleccionada cuenta con capa gratuita o demo para desarrollo.

## 7. Aprobaciones

El presente documento constituye la autorización formal para el inicio del proyecto Fade Booker y será utilizado como referencia para la planificación, ejecución y control de todas las actividades del equipo.

Firma de Autorización:

Steve Alexander Lazaro Terrones
Jefe de Proyecto
Fade Booker

Nicolás Antonio Vallejos Aravena
QA / Testing / Desarrollador

Fernanda Soledad Gonzalez Manzo
Analista / Diseñador

Mauricio Alejandro Tapia Ayala
DBA / Desarrollador / Project Manager