# Definición de Responsabilidades RAM / RACI

Proyecto: Fade Booker - Sistema de Reservas para Barberías con Simulación de Cortes mediante IA
Fecha: 24 de marzo de 2026

## 1. Descripción de la Metodología RACI

La matriz RACI es una herramienta de gestión de proyectos que define los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo en las actividades clave del proyecto. Las siglas representan:

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| R (Responsable) | La persona que ejecuta la tarea. Es quien realiza el trabajo y es responsable de su finalización. Puede haber múltiples responsables por tarea. |
| A (Accountable / Aprobador) | La persona que responde por el resultado final. Es quien aprueba o rechaza el trabajo. Solo puede haber un A por tarea. |
| C (Consultado) | La persona que aporta información o conocimiento antes de ejecutar la tarea. Su opinión es necesaria. Hay comunicación bidireccional. |
| I (Informado) | La persona debe ser notificada sobre el avance o resultado de la tarea, sin necesidad de participar activamente. Hay comunicación unidireccional. |

## 2. Integrantes del Equipo y Roles Asignados

| Sigla | Nombre | Rol en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| SL | Steve Alexander Lazaro Terrones | Jefe de Proyecto / Analista / Diseñador |
| NV | Nicolás Antonio Vallejos Aravena | QA / Testing / Desarrollador |
| FG | Fernanda Soledad Gonzalez Manzo | Analista / Diseñador |
| MT | Mauricio Alejandro Tapia Ayala | DBA / Desarrollador / Project Manager |

## 3. Matriz RACI por Fases del Proyecto

### Fase 1: Análisis y Conceptualización

| Actividad / Entregable | SL (Steve) | NV (Nicolás) | FG (Fernanda) | MT (Mauricio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos con barberías | C | I | R / A | I |
| Definición de historias de usuario | C | I | R / A | C |
| Definición de criterios de aceptación | C | I | R / A | C |
| Elaboración de diagrama de Ishikawa | C | I | C | R / A |
| Análisis de estado del arte y homologación | I | R / A | I | C |
| Diseño de mockups de baja fidelidad | R | I | A | I |
| Definición de arquitectura hexagonal | I | C / A | I | R |
| Selección de stack tecnológico | A | R | I | R |
| Definición de metodología (Cascada) | R | I | I | A |
| Elaboración de carta Gantt | A | I | I | R |
| Elaboración de acta de constitución | A | C | C | R |
| Elaboración de matriz RACI | A | C | C | R |
| Elaboración de informe de avance N°1 | R | C | R | A |
| Presentación Fase 1 al docente | R / A | C | C | C |

### Fase 2: Diseño del Sistema

| Actividad / Entregable | SL (Steve) | NV (Nicolás) | FG (Fernanda) | MT (Mauricio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de modelo entidad-relación | I | R | I | A |
| Normalización de base de datos (3FN) | I | R | I | A |
| Scripts SQL de creación de tablas | I | C | I | R / A |
| Definición de endpoints de API (Swagger) | I | R | C | A |
| Diseño de mockups de alta fidelidad (Figma) | R | I | R / A | I |
| Definición de guía de estilos | R / A | I | R | I |
| Configuración de entorno Power Platform | I | R | I | A |
| Configuración de Azure subscription | I | R | I | A |
| Configuración de repositorio GitHub | I | C | I | R / A |
| Configuración de Jira para gestión | R | I | I | A |
| Preparación de presentación Fase 2 | R | C | R | A |

### Fase 3: Desarrollo

| Actividad / Entregable | SL (Steve) | NV (Nicolás) | FG (Fernanda) | MT (Mauricio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de tablas e índices SQL | I | C | I | R / A |
| Desarrollo de API con Node.js / Express | I | R | I | R / A |
| Implementación de autenticación JWT | I | R | I | A |
| Integración de Stripe y webhooks | I | R / A | I | C |
| Desarrollo de frontend React | R | R | I | A |
| Integración de Power Pages con React SPA | R | R | I | A |
| Desarrollo de aplicación Power Apps para barberos | R | I | A | I |
| Desarrollo de flujos Power Automate | I | R | I | A |
| Implementación de simulación de cortes (IA) | I | R / A | I | C |
| Implementación de Cloudinary / almacenamiento | I | R | I | A |
| Implementación de geolocalización | R | R | I | C |
| Implementación de sistema de puntos | I | R | I | A |
| Implementación de valoraciones y comentarios | I | R | A | I |
| Validación de requerimientos durante desarrollo | C | I | R / A | I |

### Fase 4: Pruebas

| Actividad / Entregable | SL (Steve) | NV (Nicolás) | FG (Fernanda) | MT (Mauricio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de casos de prueba | C | R / A | C | I |
| Ejecución de pruebas unitarias (Vitest) | I | R / A | I | C |
| Ejecución de pruebas de integración (Supertest) | I | R / A | I | C |
| Pruebas de API con Postman | I | R / A | I | C |
| Pruebas de carga y concurrencia | I | R / A | I | C |
| Pruebas de usabilidad con usuarios reales | A | C | R | C |
| Pruebas de seguridad básica (OWASP) | I | R / A | I | C |
| Documentación de bugs y seguimiento | C | R / A | I | I |
| Corrección de bugs identificados | C | R | C | A |
| Elaboración de reporte de pruebas | I | R / A | C | I |
| Validación final de criterios de aceptación | A | C | R | C |

### Fase 5: Despliegue y Documentación

| Actividad / Entregable | SL (Steve) | NV (Nicolás) | FG (Fernanda) | MT (Mauricio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Despliegue en entorno de producción | I | R | I | A |
| Configuración de dominio y SSL | I | R | I | A |
| Elaboración de manual de usuario | A | I | R | I |
| Elaboración de documentación técnica | I | R | I | A |
| Elaboración de video demo | A | R | R | C |
| Preparación de presentación final | R | R | R | A |
| Ensayo de presentación | R / A | C | C | C |
| Presentación final al docente | R / A | C | C | C |
| Retrospectiva del proyecto | R | C | C | A |
| Entrega de código fuente en GitHub | I | C | I | R / A |
| Entrega de scripts SQL | I | C | I | R / A |
| Entrega de Power Apps solution | R | I | A | I |
| Entrega de Power Automate flows | I | R | I | A |

## 4. Resumen de Responsabilidades por Rol

### Steve Alexander Lazaro Terrones (Jefe de Proyecto / Analista / Diseñador)

| Tipo de Actividades | Cantidad de A | Cantidad de R | Cantidad de C | Cantidad de I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Fase 2: Diseño | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Fase 3: Desarrollo | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Fase 4: Pruebas | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Fase 5: Despliegue | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 12 | 6 | 14 |

Principales responsabilidades: Coordinación general, diseño UI/UX, validación de entregables, presentaciones al docente.

### Nicolás Antonio Vallejos Aravena (QA / Testing / Desarrollador)

| Tipo de Actividades | Cantidad de A | Cantidad de R | Cantidad de C | Cantidad de I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Fase 2: Diseño | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Fase 3: Desarrollo | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Fase 4: Pruebas | 3 | 5 | 0 | 2 |
| Fase 5: Despliegue | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 8 | 24 | 6 | 12 |

Principales responsabilidades: Desarrollo backend, integración de pagos, simulación IA, ejecución de pruebas, investigación técnica.

### Fernanda Soledad Gonzalez Manzo (Analista / Diseñador)

| Tipo de Actividades | Cantidad de A | Cantidad de R | Cantidad de C | Cantidad de I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Fase 2: Diseño | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Fase 3: Desarrollo | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Fase 4: Pruebas | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fase 5: Despliegue | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 8 | 9 | 5 | 18 |

Principales responsabilidades: Levantamiento de requerimientos, definición de historias de usuario, criterios de aceptación, validación con usuarios, diseño colaborativo.

### Mauricio Alejandro Tapia Ayala (DBA / Desarrollador / Project Manager)

| Tipo de Actividades | Cantidad de A | Cantidad de R | Cantidad de C | Cantidad de I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Fase 2: Diseño | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Fase 3: Desarrollo | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Fase 4: Pruebas | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Fase 5: Despliegue | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 19 | 15 | 8 | 10 |

Principales responsabilidades: Diseño de base de datos, desarrollo backend, planificación (carta Gantt), gestión de repositorio, documentación técnica.

## 5. Matriz de Comunicación y Aprobaciones

| Tipo de Decisión | Responsable de Aprobar (A) | Consultados Obligatorios (C) | Informados (I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en alcance del proyecto | Steve Lázaro | Todos | - |
| Aprobación de requerimientos funcionales | Fernanda Gonzalez | Steve Lázaro | Todos |
| Definición de arquitectura técnica | Mauricio Tapia | Nicolás Vallejos | Todos |
| Aprobación de diseño UI/UX | Steve Lázaro | Fernanda Gonzalez | Todos |
| Aprobación de pruebas y calidad | Nicolás Vallejos | Mauricio Tapia | Todos |
| Aprobación de entregables al docente | Steve Lázaro | Todos | - |
| Gestión de riesgos y cambios | Mauricio Tapia | Steve Lázaro | Todos |

## 6. Notas y Observaciones

- Múltiples Responsables: En actividades como desarrollo frontend React, se permite más de un responsable cuando la complejidad de la tarea requiere trabajo colaborativo.

- Aprobador Único: Cada actividad tiene un único A (Accountable) para garantizar claridad en la toma de decisiones y evitar conflictos.

- Roles Flexibles: La matriz puede ser actualizada durante el proyecto si se identifican nuevas actividades o si la carga de trabajo requiere redistribución.

- Documentación: Todas las actividades con R asignado deben generar la documentación correspondiente en el repositorio GitHub.

- Reuniones de Coordinación: Se realizarán reuniones diarias de 15 minutos para sincronizar avances, donde cada responsable reporta el estado de sus actividades.

Firma de Conformidad:

Steve Alexander Lazaro Terrones
Jefe de Proyecto

Nicolás Antonio Vallejos Aravena
QA / Testing / Desarrollador

Fernanda Soledad Gonzalez Manzo
Analista / Diseñador

Mauricio Alejandro Tapia Ayala
DBA / Desarrollador / Project Manager