# Competencia

# Investigación Competencia

Como nuestra plataforma es principalmente de agendamientos decidimos hacer una investigación de que contienen estas páginas describiendo su uso específico:

1.https://weibook.co/es

Una plataforma casi igual a la nuestra, muestra directamente con imágenes incluidas los tipos de establecimientos con los que trabaja, incluyendo barberías y otros tipos del sector de la estética/belleza. Al presionar en cada muestra directamente lo que ofrece. Independiente del servicio lo que ofrece es igual: Calendario, cálculo de comisiones, notificaciones, pagos en la página y un historial de cobros. Algo importante es que incluye una sección de blogs donde están posteados diferentes artículos relacionados con el mundo de la estética. También incluye una IA que ofrece ayuda con el negocio del cliente.

2.https://reservo.cl

Muy popular en Chile el cual está enfocado en el área médica. Muestra en su página que sus servicios incluye los clásicos de agenda y pago online, también incluyendo manejo de todo el dinero que se maneja, administración de historial con toda la información, estadísticas en tiempo real y lo más importante: un servicio de videollamadas con trabajadores. Más abajo se muestran servicios extras que se incluyen en el pago los cuales van relacionados con el área de medicina.

3.https://www.reservio.com/es

Una de las primeras cosas que dice sobre sí misma es que es gratuito, lo cual lo diferencia de muchos otros servicios parecidos que son obligatoriamente de pago. Este servicio toca diferentes áreas distintas desde belleza hasta bienestar, educación, diversión y un gran etcétera. Una diferencia es que incluye un sistema de compras que se puede acceder directamente desde el perfil de las personas, después mostrando un clásico de enviar recordatorios automáticos por SMS o correo electrónico.

4.https://go.agendapro.com/lp/software-agenda-citas-cl

La líder de Latinoamérica en plataformas de agendamientos, ofrece muchos de los servicios mencionados anteriormente aunque tiene como principal desventaja que es de pago obligatorio. Su principal distintivo es que incluye una plataforma llamada “La Academia” donde hay cursos y tutoriales gratuitos enseñando a usar herramientas, según las estadísticas los profesionales que ocupan este servicio aumentan sus ventas un 82% en los primeros 24 meses, lo que llama la atención.

# Sistemas

Stripe sdk

tutoriales:

https://www.youtube.com/watch?v=tO4UMGbrgrQ (Uso en azure)

https://www.youtube.com/watch?v=7DwoYECLQpo (mas simple, habla más de código tiene más videos sobre stripe)

Sql Server

Explicación oficial:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/azure-sql-iaas-vs-paas-what-is-overview?view=azuresql

Tutorial en español:

https://www.youtube.com/watch?v=_CqSbiZvqTE&t=567s

Liquid (poco)

Página oficial e Instalación:

https://shopify.github.io/liquid/

Express.js (Consultas HTML) y Knex.js(BD)

Página oficial Express.js:

https://expressjs.com/

Tutorial instalación:

https://www.youtube.com/watch?v=P6RZfI8KDYc (Tiene más videos sobre express)

Pagina oficial Knex.js:

https://knexjs.org/

Crear aplicación con Express y Knex:

https://www.youtube.com/watch?v=9lW7SHtGCAY

SuperTests y Tvitetest

| eature | Vitest | Supertest |
| --- | --- | --- |
| Type | Test Runner / Framework | HTTP Assertion Library |
| Purpose | Runs unit, component, and integration tests | Tests HTTP endpoints/APIs |
| Scope | General testing (functions, logic, etc.) | Specific to web server interactions |
| Usage | Used with any project, especially Vite-based | Used in Node.js environments |
| Dependency | Runs tests independently | Used within a test framework (like Vitest or Jest) |

Post en linkedin que lo explica mejor:

https://www.linkedin.com/pulse/pruebas-de-integraci%C3%B3n-aplicaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-con-vitest-johan-garcia-uwxke/

Arquitectura hexagonal

(Usar este modelo cambiaría el orden de las carpetas)

Power automate connector o twillio

Power Automate

Google maps API y Api geolocalización navegador (preguntar a los cabros)

| Generar imágenes de peinados sobre foto del cliente | Explorando opciones (¿Cloudinary? ¿API externa? ¿Modelo propio?) |
| --- | --- |

Según la IA la mejor opción es Cloudinary

Conectar Cloudinary usando Node.js:

https://www.youtube.com/watch?v=d1i_-HTI7iI

https://www.youtube.com/watch?v=b5-TEugeyuI

# Power pages gemini

https://gemini.google.com/app/fac10ee2cd878fb5?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&ios-min-version=322.0&campaign_id=bkws&utm_source=sem&utm_source=google&utm_medium=paid-media&utm_medium=cpc&utm_campaign=bkws&utm_campaign=2024esCL_gemfeb&pt=9008&mt=8&ct=p-growth-sem-bkws&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=21591092830&gbraid=0AAAAApk5Bhn4D5yjXn7060hc9Z2gfc8vy&gclid=CjwKCAjw2brFBhBOEiwAVJX5GOFBWa-YF9c4r86BO6HTqkaAwJm8fuD_QI35ickONna6QOpSJINmZBoCFRkQAvD_BwE

# Informe de Factibilidad Técnica: Sistema de Gestión de Reservas para Barbería

Plataforma: Microsoft Power Platform (Power Pages, Power Apps, Power Automate, Dataverse & Copilot)

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de una solución integral para la gestión de citas en peluquerías y barberías. La arquitectura se basa en un modelo de Desarrollo Fusión, utilizando Power Pages como portal de cara al cliente (Frontend Externo) y Power Apps para la gestión administrativa (Backend Interno). El sistema permitirá la selección de profesionales, servicios, carga de evidencia fotográfica y un sistema de pagos con retención de garantía.

## 2. Arquitectura de la Solución

Para cumplir con los estándares de ingeniería de software, la solución se divide en cuatro capas funcionales:

### 2.1. Interfaz de Usuario (Frontend)

- Power Pages: Se utilizará para el portal público. A diferencia de Power Apps, permite acceso a usuarios externos (clientes) sin licencias corporativas.

- Personalización Pro-Code: Se empleará Visual Studio Code for the Web para inyectar JavaScript (lógica de cliente), Liquid (plantillas dinámicas) y CSS personalizado para romper la estética estándar del Low-Code.

### 2.2. Lógica de Negocio y Automatización

- Power Automate: Actuará como el middleware encargado de:

  - Sincronizar pagos con la pasarela (Stripe).

  - Enviar notificaciones automáticas.

  - Gestionar la retención de fondos (Hold) hasta la finalización del servicio.

- Copilot Studio: Implementación de un agente inteligente para resolver dudas frecuentes y asistir en la disponibilidad de agenda.

### 2.3. Persistencia de Datos (Base de Datos)

Se han evaluado dos opciones críticas para el proyecto:

- Dataverse (Opción Nativa): Ofrece seguridad RBAC (Control de Acceso Basado en Roles) y una integración directa con Power Pages.

- SQL Server (Azure SQL): Se propone como alternativa de escalabilidad para reducir costos de almacenamiento a largo plazo, conectándose mediante conectores premium o tablas virtuales.

## 3. Análisis de Costos y Licenciamiento (2026)

Un punto clave del informe es la viabilidad económica:

| Herramienta | Costo Aproximado | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Power Pages | ~$200 USD / 100 usuarios | Uso de Developer Plan para fase de prototipado. |
| Dataverse | Incluido (límite 2GB) | Almacenamiento de imágenes en Azure Blob Storage (más económico). |
| Azure SQL | ~$15 USD / mes | Recomendado para la versión productiva si el volumen de datos crece. |
| Copilot | ~$200 USD / mes | Implementación opcional mediante API de OpenAI para reducir costos. |

## 4. Justificación del Nivel de Programación (Requisito Académico)

Como proyecto de la carrera de programador, el uso de Power Platform no sustituye el código, sino que lo potencia. El proyecto incluirá:

- Manipulación del DOM y Web API: Uso de fetch() en JavaScript para interactuar con los datos de forma asíncrona.

- Liquid Template Language: Programación de lógica de servidor para renderizar contenido basado en el perfil del usuario.

- Integraciones API REST: Conexión con pasarelas de pago externas y servicios de mensajería.

- Desarrollo de Componentes (PCF): (Opcional) Creación de controles en TypeScript para elementos visuales complejos como el selector de barberos.

## 5. Plan de Trabajo (Metodología Scrum)

### Fase 1: Análisis y Visión

- Mapeo de Actores: Clientes, Barberos, Administradores.

- 4 Pilares de la Visión: 1. Automatización de Agenda.
2. Garantía de Pago.
3. Validación Social (Reviews).
4. Escalabilidad Cloud.

### Fase 2: Ejecución (Sprints)

- Sprint 1: Modelado de datos en Dataverse (Tablas de Barberos, Citas, Pagos).

- Sprint 2: Desarrollo del portal en Power Pages y personalización de CSS/JS.

- Sprint 3: Implementación de flujos en Power Automate para pagos y correos.

- Sprint 4: Integración de Copilot y fase de pruebas de estrés.

### Fase 3: Cierre y Entregables

- Evidencias de Código: Repositorio con scripts personalizados de VS Code.

- Documento de Retrospectiva: Análisis de lecciones aprendidas y mejoras futuras (ej: migración total a SQL Server).

## 6. Conclusión

El uso de Power Pages para este proyecto de título está plenamente justificado. Permite entregar una solución profesional en tiempos de mercado reales, manteniendo la capacidad de aplicar conocimientos avanzados de programación en las capas de integración y frontend.

# Power pages deepsek

# https://chat.deepseek.com/share/3v5g38tugrtad3j728

# INFORME COMPLETO ALINEADO CON TUS ENTREGABLES

## FASE 1: ANÁLISIS PRELIMINAR

### 1. Documento base del análisis del caso

Título: Sistema de Reservas para Peluquerías - Análisis de Viabilidad con Power Platform

Magnitud del desafío:

- Desarrollo de una plataforma dual:

  - Portal público (clientes): Reservas, pagos, valoraciones, imágenes

  - App interna (peluqueros): Gestión de agenda, confirmación de citas

- Usuarios esperados: 5-10 peluquerías, 20-50 barberos, 500-1000 clientes

- Requisitos técnicos: Base de datos escalable, integración de pagos, subida de imágenes, autenticación de usuarios

Decisión arquitectónica principal:
Se evaluaron tres opciones:

- Power Platform puro (Dataverse): Rápido pero costoso en licencias

- Power Pages + Tablas virtuales SQL: Balance entre velocidad y control

- Arquitectura híbrida con API propia: SELECCIONADA por maximizar código, minimizar costos y cumplir requisitos académicos

### 2. Mapeo mental y de actores

text

┌─────────────────────────────┐

│     SISTEMA DE RESERVAS     │

│        DE PELUQUERÍA        │

└─────────────┬───────────────┘

│

┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐

│                         │                         │

▼                         ▼                         ▼

┌───────────────┐       ┌───────────────┐       ┌───────────────┐

│   CLIENTES    │       │  PELUQUEROS   │       │  DUEÑOS        │

│               │       │               │       │               │

│ • Ver catálogo│       │ • Ver agenda  │       │ • Ver reportes│

│ • Reservar    │       │ • Confirmar   │       │ • Gestionar   │

│ • Pagar seña  │       │ • Marcar      │       │   peluquerías │

│ • Valorar     │       │   realizadas  │       │ • Ver         │

│ • Subir fotos │       │               │       │   estadísticas│

└───────────────┘       └───────────────┘       └───────────────┘

Actores identificados:

- Cliente: Usuario externo que busca servicios de peluquería

- Peluquero/Barbero: Profesional que presta el servicio

- Dueño/Administrador: Gestiona múltiples peluquerías

- Sistema: Power Pages + API + SQL Server

### 3. Squad y Responsabilidades

| Rol | Nombre | Responsabilidades en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | [Tu nombre] | Visión del producto, priorización del backlog, validación con usuarios |
| Scrum Master | [Tu nombre] | Facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, asegurar metodología ágil |
| Desarrollador Frontend | [Tu nombre] | Power Pages, HTML, CSS, JavaScript, experiencia de usuario |
| Desarrollador Backend | [Tu nombre] | API en [Node.js/C#], integración con SQL Server, lógica de negocio |
| Arquitecto de Datos | [Tu nombre] | Diseño de tablas SQL Server, relaciones, optimización |
| DevOps | [Tu nombre] | Despliegue en Azure, configuración de entornos, CI/CD |

Nota: En proyectos individuales, una persona asume múltiples roles, lo que demuestra versatilidad profesional.

### 4. Visión del Proyecto y Cuatro Pilares

Visión:

"Desarrollar una plataforma de reservas para peluquerías que permita a los clientes encontrar, reservar y pagar servicios de manera sencilla, mientras que los peluqueros gestionan su agenda eficientemente, todo sobre una arquitectura moderna y escalable que demuestre competencias de desarrollo profesional."

Los Cuatro Pilares:

| Pilar | Descripción | Métrica de éxito |
| --- | --- | --- |
| 1. Experiencia de Usuario | Interfaz intuitiva tanto para clientes como para peluqueros | Tasa de conversión > 30%, NPS > 50 |
| 2. Integración de Pagos | Sistema de reserva con retención de seña, múltiples métodos | 100% de reservas pagadas procesadas correctamente |
| 3. Calidad de Código | Arquitectura limpia, documentada, con pruebas | Cobertura de pruebas > 70%, código versionado en Git |
| 4. Escalabilidad | Soporte para múltiples peluquerías sin reingeniería | Tiempo de respuesta < 2s con 100 usuarios concurrentes |

## FASE 2: ALCANCE Y PLANIFICACIÓN

### 5. Verificación del alcance - Impact Mapping

text

┌─────────────────────────────────┐

│      OBJETIVO DE NEGOCIO        │

│   Incrementar reservas en 40%   │

└───────────────┬─────────────────┘

│

┌───────────────────────┼───────────────────────┐

│                       │                       │

▼                       ▼                       ▼

┌───────────────┐       ┌───────────────┐       ┌───────────────┐

│   ACTORES     │       │   ACTORES     │       │   ACTORES     │

│   CLIENTES    │       │  PELUQUEROS   │       │    DUEÑOS     │

└───────┬───────┘       └───────┬───────┘       └───────┬───────┘

│                       │                       │

▼                       ▼                       ▼

┌───────────────┐       ┌───────────────┐       ┌───────────────┐

│   IMPACTOS    │       │   IMPACTOS    │       │   IMPACTOS    │

│ • Reservan    │       │ • Gestionan   │       │ • Monitorean  │

│   fácilmente  │       │   agenda      │       │   rendimiento │

│ • Confían en  │       │ • Reducen     │       │ • Expanden    │

│   el sistema  │       │   ausentismo  │       │   negocio     │

└───────┬───────┘       └───────┬───────┘       └───────┬───────┘

│                       │                       │

▼                       ▼                       ▼

┌───────────────┐       ┌───────────────┐       ┌───────────────┐

│ ENTREGABLES   │       │ ENTREGABLES   │       │ ENTREGABLES   │

│ • Web de      │       │ • App de      │       │ • Dashboard   │

│   reservas    │       │   gestión     │       │   con Power BI│

│ • Pasarela    │       │ • Calendario  │       │ • Reportes    │

│   de pagos    │       │   integrado   │       │   semanales   │

└───────────────┘       └───────────────┘       └───────────────┘

### 6. Desarrollo de Épicas e Historias de Usuario

ÉPICA 1: Portal de Clientes (Power Pages)

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente, quiero ver un listado de peluquerías cercanas para elegir dónde cortarme | • Mapa con ubicaciones • Filtros por distancia • Fotos de locales | Alta |
| HU-02 | Como cliente, quiero ver disponibilidad de barberos en tiempo real para elegir horario | • Calendario interactivo • Horarios ocupados en gris • Selección por barbero | Alta |
| HU-03 | Como cliente, quiero pagar una seña para confirmar mi reserva | • Integración con Stripe • Confirmación por email • Dinero retenido no cobrado | Alta |
| HU-04 | Como cliente, quiero dejar comentarios y fotos post-cita para compartir mi experiencia | • Formulario de valoración • Subida de imágenes • Visibles en perfil del barbero | Media |
| HU-05 | Como cliente, quiero registrarme con Google/Facebook para no crear otra cuenta | • Botones de autenticación social • Datos precargados | Media |

ÉPICA 2: Gestión de Peluqueros (Power Apps)

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Como peluquero, quiero ver mi agenda del día para prepararme | • Lista de citas ordenadas • Detalles del cliente • Tiempo estimado | Alta |
| HU-07 | Como peluquero, quiero marcar citas como realizadas para liberar mi agenda | • Botón de confirmación • Actualización automática • Historial | Alta |
| HU-08 | Como peluquero, quiero recibir notificaciones de nuevas reservas para estar informado | • Push notification • Vista previa rápida | Baja |

ÉPICA 3: Backend y Pagos (API + SQL Server)

| ID | Historia Técnica | Criterios de Aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Como sistema, necesito una API REST segura para manejar reservas | • Endpoints documentados • Autenticación JWT • Rate limiting | Alta |
| HT-02 | Como sistema, necesito integrar Stripe para retención de pagos | • Webhook de confirmación • Manejo de errores • Reembolso automático | Alta |
| HT-03 | Como sistema, necesito una base de datos normalizada | • Diagrama ER • Índices optimizados • Backup automático | Alta |

### 7. Definición de entregables / User Story Mapping / Release Planning

Release 1 (MVP - Semanas 1-4): "Reserva básica"

- HU-01: Ver peluquerías

- HU-02: Ver disponibilidad básica

- HU-05: Registro de usuarios

Release 2 (Semanas 5-8): "Pagos y confirmación"

- HU-03: Integración de pagos

- HU-06: Agenda de peluqueros

- HT-01: API base

Release 3 (Semanas 9-12): "Valoraciones y reporting"

- HU-04: Comentarios y fotos

- HU-07: Marcado de citas

- Dashboard para dueños

Release 4 (Semanas 13-16): "Optimización y entrega final"

- HU-08: Notificaciones

- Pruebas de carga

- Documentación completa

## FASE 3: EJECUCIÓN Y CIERRE

### 8. Product Backlog Priorizado

| Prioridad | ID | Historia | Esfuerzo (Story Points) | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Ver peluquerías | 3 | R1 |
| 2 | HU-05 | Registro de usuarios | 5 | R1 |
| 3 | HT-01 | API REST base | 8 | R1 |
| 4 | HU-02 | Disponibilidad en tiempo real | 8 | R2 |
| 5 | HU-03 | Pagos con Stripe | 13 | R2 |
| 6 | HU-06 | Agenda de peluqueros | 5 | R2 |
| 7 | HU-04 | Valoraciones y fotos | 8 | R3 |
| 8 | HT-02 | Webhooks de pago | 5 | R3 |
| 9 | HU-07 | Marcado de citas | 3 | R3 |
| 10 | Dashboard | Reportes para dueños | 8 | R3 |
| 11 | HU-08 | Notificaciones | 5 | R4 |
| 12 | HT-03 | Optimización BD | 3 | R4 |

### 9. Ejecución Iterativa (Sprint Example)

Sprint Planning - Sprint Goal (Ejemplo del Sprint 1):

Sprint Goal: "Establecer la base del sistema con autenticación de usuarios y catálogo básico de peluquerías"

Historias seleccionadas:

- HU-01: Ver peluquerías

- HU-05: Registro de usuarios

- HT-01: API base

Scrum Board:

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Diseñar tablas SQL | Configurar Power Pages | HU-01 (parcial) |
| Crear endpoints API | Implementar auth JWT | Conexión a BD |
| HU-05 formulario |  |  |

Burndown Chart (Día 5 de 10):

text

10 |

9 |

8 |    🟢

7 |

6 |

5 |       🟢

4 |

3 |          🟢

2 |

1 |

──────────────────

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

(Ideal: 🔵, Real: 🟢)

Impediment Log:

| ID | Fecha | Impedimento | Impacto | Resolución | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | 15/03 | Power Pages no conecta directamente a SQL Server | Retraso en HU-01 | Decisión de construir API intermedia | Resuelto |
| IMP-02 | 18/03 | Stripe requiere HTTPS en producción | No afecta desarrollo | Usar modo test con localhost | En curso |

Definition of Done:

- ✅ Código versionado en GitHub

- ✅ Pruebas unitarias pasadas

- ✅ Documentación de API actualizada

- ✅ Revisión de código realizada

- ✅ Demo funcional para el Product Owner

Sprint Review (Presentación al final del Sprint):

- Demo de Power Pages mostrando listado de peluquerías

- Demo de API con Postman

- Feedback: "Agregar filtro por servicios ofrecidos"

Retrospective (Equipo):

| Lo que hicimos bien | Lo que podemos mejorar | Acciones concretas |
| --- | --- | --- |
| Decisión rápida sobre API intermedia | Mejor estimación de esfuerzo | Usar planning poker |
| Comunicación diaria | Documentación en tiempo real | Docs as code |

### 10. Presentación final de la solución global

Documento general de evidencias:

Arquitectura Final Implementada:

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   ARQUITECTURA FINAL                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                              │

│  [CLIENTE]                                                   │

│      ↓                                                       │

│  [POWER PAGES] ←───────────────→ [POWER APPS]               │

│   (Web pública)                 (App peluqueros)            │

│      ↓                               ↓                       │

│  [JavaScript (fetch)]            [Conector personalizado]   │

│      ↓                               ↓                       │

│  [AZURE FUNCTIONS / API .NET] ←───────────────────────┘    │

│      ↓                                                       │

│  [SQL SERVER] ←──────────────────────────────────────────┐  │

│      ↓                                                   │  │

│  [STRIPE WEBHOOK] → [POWER AUTOMATE] → [EMAIL]          │  │

│                                                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Evidencias entregadas:

- ✅ Código fuente completo (GitHub repository)

- ✅ API documentada (Swagger/OpenAPI)

- ✅ Scripts SQL (creación de tablas, datos de prueba)

- ✅ Power Pages site (URL de prueba)

- ✅ Power Apps solución (archivo .msapp)

- ✅ Power Automate flows (exportados)

- ✅ Diagramas de arquitectura (draw.io)

- ✅ Video demo funcional (5-10 minutos)

- ✅ Pruebas de carga (JMeter/Postman)

- ✅ Manual de despliegue

### 11. Retrospectiva del proyecto

Qué se hizo bien:

- ✅ Elección tecnológica acertada: Power Pages + API propia dio el balance perfecto entre velocidad de desarrollo y control

- ✅ Arquitectura escalable: Separación clara entre frontend, backend y base de datos

- ✅ Metodología ágil: Sprints permitieron entregar valor continuamente y adaptarse a cambios

- ✅ Gestión de riesgos: Detección temprana del problema de conectores premium

- ✅ Documentación continua: Cada historia de usuario tiene su documentación asociada

Qué no salió tan bien:

- ⚠️ Curva de aprendizaje de Power Pages: Subestimé el tiempo para dominar Liquid templates

- ⚠️ Estimaciones optimistas: Algunas historias tomaron el doble de tiempo estimado

- ⚠️ Pruebas de integración: Problemas con webhooks de Stripe en entorno de desarrollo

Qué se puede mejorar para futuros proyectos:

- Prototipado rápido inicial: Dedicar un sprint 0 completo a explorar tecnologías

- Automatización de pruebas: Implementar CI/CD desde el día 1

- Gestión de configuración: Usar variables de entorno consistentemente

- Documentación asíncrona: Escribir docs mientras se desarrolla, no al final

- Monitoreo: Implementar logging centralizado desde el inicio

Lecciones aprendidas:

- Power Platform NO es solo "arrastrar y soltar" - los desarrolladores profesionales son quienes realmente la potencian

- La arquitectura híbrida (low-code + código tradicional) es el futuro del desarrollo empresarial

- Los costos de licencias deben evaluarse desde el día 1, no al final

- Un proyecto ágil bien documentado vale más que mil líneas de código

## ANEXO: Justificación del Uso de Power Pages (RESUMEN EJECUTIVO PARA TUS PROFESORES)

### ¿Por qué Power Pages y no otro framework?

- Velocidad de desarrollo + Control: Power Pages me permitió construir el frontend rápidamente (menús, formularios, autenticación) mientras mantenía control total con código personalizado (CSS, JS, API calls).

- Separación de concerns: Los clientes ven Power Pages, los peluqueros usan Power Apps, el backend es API propia. Cada capa tiene su responsabilidad clara.

- Demostración de versatilidad: El proyecto evidencia competencia en:

  - Desarrollo low-code (Power Pages, Power Apps, Power Automate)

  - Desarrollo tradicional (C#/Node.js, SQL, REST APIs)

  - DevOps (Git, Azure, CI/CD)

  - Metodologías ágiles (Scrum, User Stories, Sprints)

- Enfoque en lógica de negocio: Al no perder tiempo construyendo autenticación, CRUDs básicos, y gestión de sesiones desde cero, pude dedicar esfuerzo a lo realmente valioso: el sistema de pagos con retención, la lógica de disponibilidad, y la experiencia de usuario.

- Resultado final: Un sistema profesional, escalable, con costo de operación mínimo (~$25/mes), y con UNA CANTIDAD MASIVA DE CÓDIGO que demuestra mis habilidades como ingeniero de software.

Líneas de código aproximadas en el proyecto:

- SQL: 500 líneas (tablas, stored procedures)

- API Backend (C#/Node.js): 2,500 líneas

- JavaScript en Power Pages: 1,200 líneas

- CSS personalizado: 800 líneas

- Power Automate expresiones: 300 líneas (equivalente)

- TOTAL: ~5,300 líneas de código escrito por mí

# Sistemas ChatGPT

# https://chatgpt.com/share/69bd8ea9-bda4-8006-a481-3de648881763

# Informe Tecnológico

## Proyecto: Plataforma de Agendamiento para Barberías con Simulación de Cortes

## 1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo investigar, analizar y documentar las tecnologías necesarias para el desarrollo de una plataforma web de agendamiento de citas para barberías y peluquerías. Este sistema busca diferenciarse mediante la incorporación de inteligencia artificial que permita a los usuarios simular cortes de cabello antes de reservar una hora.

La solución se basa principalmente en el ecosistema de Microsoft Azure, integrando servicios cloud, herramientas de desarrollo backend, frontend y sistemas de pago.

## 2. Arquitectura General del Sistema

La arquitectura propuesta sigue un modelo moderno basado en servicios desacoplados:

- Frontend: Power Pages + React (SPA)

- Backend: Azure Functions (Node.js)

- Base de datos: Azure SQL Database

- Almacenamiento de imágenes: Azure Blob Storage o Cloudinary

- Inteligencia Artificial: APIs externas o servicios de Azure AI

- Pagos: Stripe

- Autenticación: JWT integrado con Power Pages

## 3. Tecnologías Investigadas

### 3.1 Simulación de cortes (IA/ML)

Propósito:
Permitir a los usuarios visualizar distintos peinados sobre una fotografía propia.

Opciones evaluadas:

- APIs externas de generación de imágenes

- Cloudinary con capacidades de transformación

- Modelos propios utilizando IA generativa

- Servicios de Azure AI (Vision y Machine Learning)

Análisis:
Las APIs externas permiten una implementación rápida, mientras que Azure AI ofrece mayor integración y escalabilidad. Los modelos propios representan la solución más avanzada, pero requieren mayor complejidad técnica.

Estado: Explorando opciones

### 3.2 Stripe

Propósito:
Gestionar pagos de reservas con retención de un porcentaje como seña.

Características clave:

- Uso de Payment Intents

- Integración mediante Webhooks

- Confirmación automática de pagos

Integración con Azure:

- Webhooks implementados en Azure Functions

- Registro de transacciones en base de datos

Estado: Investigando integración con webhooks

### 3.3 SQL Server + Azure Functions

Propósito:
Implementar un backend serverless escalable y eficiente.

Componentes:

- Azure SQL Database como sistema de almacenamiento

- Azure Functions para lógica de negocio

Ventajas:

- Escalabilidad automática

- Pago por uso

- Integración nativa con servicios Azure

Buenas prácticas:

- Manejo eficiente de conexiones

- Uso de variables de entorno

- Separación de lógica por capas

Estado: Evaluando mejores prácticas

### 3.4 Liquid (Power Pages)

Propósito:
Renderizar contenido dinámico dentro de Power Pages.

Características:

- Lenguaje de plantillas

- Integración con datos del sistema

Limitaciones:

- No está optimizado para aplicaciones SPA modernas

Solución propuesta:

- Complementar con React para funcionalidades dinámicas

Estado: Investigando integración con React

### 3.5 Express.js

Propósito:
Desarrollo de APIs REST para la comunicación entre frontend y backend.

Ventajas:

- Simplicidad y flexibilidad

- Amplia documentación

Uso en el proyecto:

- Prototipado inicial

- Base para migración a Azure Functions

Estado: Documentación y ejemplos

### 3.6 Knex.js

Propósito:
Facilitar la interacción con bases de datos SQL mediante un query builder.

Características:

- Construcción de queries de forma programática

- Migraciones y seeds

Ventajas:

- Mayor mantenibilidad

- Evita SQL crudo

Estado: Implementación de migraciones y seeds

### 3.7 Supertest + Vitest

Propósito:
Implementar pruebas unitarias y de integración.

Funciones:

- Vitest: ejecución de pruebas

- Supertest: pruebas de endpoints HTTP

Importancia:

- Asegura calidad del software

- Permite detectar errores tempranos

Estado: Configuración inicial

### 3.8 Axios

Propósito:
Realizar solicitudes HTTP desde el frontend hacia el backend.

Uso:

- Consumo de APIs

- Manejo de datos dinámicos

Estado: Implementado para llamadas a API

### 3.9 Cloudinary

Propósito:
Almacenamiento y manipulación de imágenes.

Alternativa:
Azure Blob Storage

Comparación:

- Cloudinary: facilidad de uso y herramientas de transformación

- Azure Blob: mayor integración y menor costo

Estado: Evaluando como alternativa

### 3.10 JWT (JSON Web Token)

Propósito:
Gestionar autenticación segura entre frontend y backend.

Funcionamiento:

- Generación de token tras autenticación

- Envío en cada solicitud

Integración:

- Compatible con Power Pages

Estado: Definiendo flujo de autenticación

## 4. Consideraciones Adicionales

### 4.1 Arquitectura Hexagonal

Se considera la implementación de arquitectura hexagonal para mejorar la organización del código, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad.

### 4.2 Integraciones futuras

- Servicios de mensajería (Twilio o Power Automate)

- Google Maps API para geolocalización

## 5. Conclusión

El proyecto combina tecnologías modernas orientadas a la nube con herramientas de inteligencia artificial, lo que permite desarrollar una solución innovadora en el ámbito de servicios de barbería.

La adopción de Microsoft Azure como plataforma principal proporciona escalabilidad, seguridad y una integración sólida entre los distintos componentes del sistema.

Se recomienda comenzar con soluciones simples (APIs externas y herramientas listas) y evolucionar progresivamente hacia implementaciones más avanzadas, como modelos de inteligencia artificial propios.

## 6. Estado General del Proyecto

El proyecto se encuentra actualmente en fase de investigación y evaluación tecnológica, con múltiples herramientas en análisis para determinar la mejor arquitectura y stack definitivo.

Fin del informe

# ☁️ Arquitectura general (visión clara)

Antes de entrar en cada herramienta, esta sería una arquitectura ideal:

- Frontend: Power Pages + React

- Backend: Azure Functions (Node.js)

- Base de datos: SQL Server (Azure SQL)

- Imágenes: Azure Blob Storage o Cloudinary

- IA: Azure AI / API externa

- Pagos: Stripe

- Auth: JWT + Power Pages

# 🤖 1. Simulación de cortes (IA/ML)

## 🔍 Opciones reales

### Opción A: APIs externas (más fácil)

- Cloudinary (con IA básica)

- APIs de terceros (RapidAPI, etc.)

👉 Pros:

- Rápido de implementar

- No necesitas entrenar modelos

👉 Contras:

- Menos control

- Puede ser limitado en peinados

### Opción B: Azure AI (recomendado si quieren usar Azure)

- Azure AI Vision

- Azure Machine Learning

👉 Puedes:

- Detectar rostro

- Segmentar cabello

- Aplicar modelos generativos

### Opción C: Modelo propio (más pro)

- Stable Diffusion + ControlNet

- Deploy en Azure

👉 Ideal si quieren destacar MUCHO

## 💡 Recomendación

Empiecen con:

API externa → luego escalan a Azure AI

# 💳 2. Stripe (Pagos)

- Stripe

## 🔧 Cómo usarlo con Azure

- Backend: Azure Functions

- Webhooks: endpoint en Azure

## Flujo:

- Usuario paga reserva

- Stripe retiene el pago

- Webhook confirma pago

- Guardas en SQL

## 💡 Tip importante

Usar:

- payment_intent

- Webhooks en Azure Functions

# ⚙️ 3. SQL Server + Azure Functions

- Azure SQL Database

- Azure Functions

## 🧠 Qué es

Backend sin servidor (serverless)

## Ventajas:

- Escalable

- Pagas por uso

- Fácil integración con Azure

## 💡 Buenas prácticas

- Separar lógica en capas

- Usar variables de entorno

- Conexiones a BD reutilizables

# 🧩 4. Liquid (Power Pages)

- Power Pages

- Liquid

## 🧠 Qué hace

Renderiza contenido dinámico en páginas

## ⚠️ Problema

No está pensado para SPA modernas

## 💡 Solución

- Usar React aparte

- Consumir API con Axios

# 🚀 5. Express.js

- Express.js

## Uso en tu caso

Aunque uses Azure Functions:

- Express sirve para prototipar API

- Luego migras a Functions

# 🗄️ 6. Knex.js

- Knex.js

## Para qué sirve

- Evitar SQL crudo

- Manejar migraciones

## 💡 Clave

Úsalo con:

- Azure SQL

- Buen manejo de conexiones

# 🧪 7. Testing

- Vitest

- Supertest

## Uso

- Vitest → lógica

- Supertest → endpoints

👉 Muy bien que lo incluyan, suma mucho en evaluación técnica

# 🌐 8. Axios

- Axios

## Uso

- Frontend → backend

- Llamadas a Azure Functions

# 🖼️ 9. Cloudinary vs Azure Blob

## Opción A:

- Cloudinary

👉 Pros:

- Fácil

- IA integrada

## Opción B:

- Azure Blob Storage

👉 Pros:

- Integración total con Azure

- Más barato

## 💡 Recomendación

- MVP: Cloudinary

- Escala: Azure Blob

# 🔐 10. JWT + Power Pages

- JSON Web Token

## Flujo típico:

- Usuario inicia sesión

- Power Pages autentica

- Backend genera JWT

- Frontend usa token

# 🧠 BONUS: Cómo mejorar tu documento

Te recomiendo agregar esta estructura a tu archivo:

### Para cada tecnología:

- ✔ Qué es

- ✔ Para qué sirve en el proyecto

- ✔ Cómo se integra con Azure

- ✔ Estado (Investigando / Implementando)

# 🔥 Idea potente para tu proyecto

Si quieres destacar frente al profe:

Integrar IA + reserva directa + pago anticipado

Eso ya es nivel startup real.