PLAN DE CALIDAD

Proyecto:  FadeBooker - Sistema Inteligente de Gestión de Barberías

Asignatura:	Taller aplicado de programación - TPY1101
Grupo: 		5
Integrantes:	Mauricio Tapia
		Steve Lázaro

Fernanda González
		Nicolás Vallejos

1. Objetivo

El presente Plan de Calidad tiene como objetivo definir los criterios, estándares y actividades necesarias para asegurar que el sistema de gestión de barbería cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y satisfacción de los usuarios.

2. Alcance

Este plan aplica a todos los módulos del sistema, incluyendo:

- Registro e inicio de sesión de usuarios

- Búsqueda y filtrado de barberías

- Agendamiento y gestión de citas

- Sistema de pagos y abonos

- Simulación de cortes de cabello

- Sistema de puntos y valoraciones

- Gestión de personal e ingresos

- Publicación de proveedores

- Gestión de promociones y publicidad

- Administración general del sistema

3. Roles y Responsabilidades

En esta sección se definen los roles involucrados en el desarrollo y uso del sistema, junto con sus respectivas responsabilidades.

| ROL | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Desarrollador | Implementar las funcionalidades del sistema según los requerimientos |
| Tester | Verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas |
| Usuario (cliente, barbero, dueño, proveedor) | Utilizar el sistema y reportar errores o mejoras |
| Administrador | Supervisar el funcionamiento general y gestionar incidencias |

4. Estándares de Calidad

El sistema deberá cumplir con los siguientes estándares de calidad basados en los requerimientos definidos:

- El sistema debe permitir el registro de usuarios según su rol.

- El sistema debe permitir autenticación segura mediante inicio de sesión.

- El sistema debe mostrar barberías cercanas según ubicación del cliente.

- El sistema debe permitir filtrar barberías por distancia y disponibilidad.

- El sistema debe mostrar únicamente horarios disponibles al agendar una cita.

- El sistema debe gestionar correctamente los estados de una cita.

- El sistema debe validar pagos antes de confirmar reservas.

- El sistema debe permitir la acumulación de puntos por servicios.

- El sistema debe permitir la gestión de ingresos por parte del barbero.

- El sistema debe permitir la gestión de personal.

- El sistema debe permitir la gestión de promociones y publicidad.

- El sistema debe permitir la publicación de ventas de proveedores.

- El sistema debe permitir la visualización de publicaciones de proveedores por barberos y dueños.

- El sistema debe permitir calificar y comentar servicios.

5. Estrategia de Pruebas

Para asegurar la calidad del sistema, se aplicarán los siguientes tipos de pruebas:

- Pruebas funcionales: Validan que cada funcionalidad cumpla con las historias de usuario definidas.

- Pruebas de integración: Verifican la correcta interacción entre módulos (ej: pago + agendamiento).

- Pruebas de usuario: Evaluación del sistema por parte de usuarios reales.

- Pruebas de error: Validación de comportamiento ante datos incorrectos o fallos del sistema.

6. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios permiten determinar si el sistema cumple con los estándares de calidad definidos.

El sistema será considerado aceptable cuando:

- Cumpla con todas las historias de usuario definidas.

- No existan errores críticos en funcionalidades principales.

- Los usuarios puedan completar procesos clave (registro, agendamiento, pago) sin fallos.

- La información se registre y actualice correctamente en la base de datos.

7. Gestión de Incidentes

Esta sección describe el procedimiento a seguir en caso de detectar errores o fallos en el sistema.

- Los incidentes serán registrados.

- Se analizará su causa.

- Se aplicarán correcciones antes de la entrega final.

- Se validará nuevamente la funcionalidad afectada.

8. Herramientas Utilizadas

A continuación, se detallan las herramientas utilizadas para el desarrollo, modelado y validación del sistema.

- React + Vite: Desarrollo del frontend web del sistema.

- Node.js + Express: Desarrollo de la API y lógica de negocio.

- Azure App Service: Hosting y despliegue cloud del sistema.

- Draw.io: Diseño de diagramas UML y modelos de procesos.

- Navegadores web: Ejecución de pruebas funcionales.

- Herramientas de validación: Verificación del correcto funcionamiento del sistema.

Conclusión

El presente Plan de Calidad establece los lineamientos necesarios para asegurar el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema FadeBooker. A través de la definición de estándares, estrategias de prueba y criterios de aceptación, se busca garantizar que la plataforma cumpla con los requerimientos establecidos y entregue una experiencia confiable a los usuarios.

La aplicación de este plan permitirá detectar y corregir errores de manera oportuna, asegurando la calidad del producto final antes de su implementación.