PLAN COSTOS

Proyecto:  FadeBooker - Sistema Inteligente de Gestión de Barberías

Asignatura:	Taller aplicado de programación - TPY1101
Grupo: 		5
Integrantes:	Mauricio Tapia
		Steve Lázaro

Fernanda González
		Nicolás Vallejos

1. Objetivo

El presente Plan de Costos tiene como objetivo estimar los recursos económicos necesarios para el desarrollo, implementación y despliegue del sistema FadeBooker, considerando el tiempo definido en la carta Gantt y el uso de tecnologías gratuitas.

2. Alcance

Este plan contempla:

- Costos de recursos humanos

- Costos de herramientas tecnológicas

- Costos de infraestructura

- Costos asociados a pruebas y despliegue

3. Duración del Proyecto

De acuerdo con la carta Gantt:

- Inicio: 10 de marzo de 2026

- Término: 2 de junio de 2026

Duración total aproximada: 3 meses

4. Costos de Recursos Humanos

| ROL | CANTIDAD | SUELDO MENSUAL | DURACION | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full Stack | 2 | $1.200.000 | 3 meses | $7.200.000 |
| Diseñador UI/UX | 1 | $900.000 | 2 meses | $1.800.000 |
| Tester / QA | 1 | $800.000 | 1 mes | $800.000 |
| Analista de Sistemas | 1 | $1.300.000 | 1 mes | $1.300.000 |
| Jefe de Proyecto | 1 | $1.500.000 | 3 meses | $4.500.000 |

Total Recursos Humanos:  $15.600.000 CLP

5. Costos de Herramientas

Azure cloud : capa gratuita $0

6. Costos de Infraestructura

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Hosting (incluido en plataforma) | $0 |
| Dominio Web | $15.000 |
| Base de datos | $0 |

Base de datos: servicio sql server con crédito de estudiantes.

Total Infraestructura:  $15.000 CL

7. Costos de Pruebas y Despliegue

| Actividad | Costo |
| --- | --- |
| Pruebas y QA | Incluido en RRHH |
| Correcciones | Incluido en RRHH |
| Despliegue final | $50.000 |

Total Pruebas:  $50.000 CLP

7. Costos Operacionales

En este proyecto, se considera principalmente el costo de conectividad a internet utilizado por el equipo de trabajo.

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Internet | $60.000 |

8. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

| Categoría | Total |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | $15.600.000 |
| Herramientas | $0 |
| Infraestructura | $15.000 |
| Pruebas y Despligue | $50.000 |
| Operacionales | $60.000 |

TOTAL GENERAL: $15.725.000 CLP

9. Reserva por Imprevistos (8%)

Se considera un 8% adicional del costo total del proyecto para cubrir posibles imprevistos, tales como retrasos, errores técnicos o necesidades adicionales.

- 8% de $15.725.000 = $1.258.000 CL

COSTO TOTAL FINAL DEL PROYECTO

$16.983.000 CLP

10. Informe Financiero Proyectado

Datos considerados

- Inversión inicial: $17.000.000 CLP

- Comisión de la plataforma: 5%

- Precio promedio por servicio: $11.000

- Servicios promedio por barbería: 219 al mes

Ingresos de una barbería

- 219 servicios × $11.000

- Facturación mensual: $2.409.000

Ingresos de la plataforma

- Comisión por servicio (5%): $550

- 219 servicios × $550

- Ingreso mensual por barbería: $120.450

Recuperación de la inversión

Objetivo: Recuperar la inversión en 1 año

- Ingreso necesario por mes: $1.416.667

- Ingreso por barbería: $120.450/mes

Se requieren aproximadamente 12 barberías activas.

Objetivo: Recuperar la inversión en 2 años

- Ingreso necesario por mes: $708.333

- Ingreso por barbería: $120.450/mes

Se requieren aproximadamente 6 barberías activas.

Resumen

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Facturación mensual de una barbería | $2.409.000 |
| Comisión mensual para la plataforma por barbería | $120.450 |
| Barberías activas para recuperar la inversión en 1 año | 12 |
| Barberías activas para recuperar la inversión en 2 años | 6 |

Conclusión: Considerando un promedio de 219 servicios mensuales por barbería y un valor promedio de $11.000 por servicio, la plataforma necesitaría aproximadamente 12 barberías activas para recuperar la inversión de $17 millones en 1 año, o 6 barberías activas si el objetivo es recuperarla en 2 años. Sin embargo, considerando la realidad del mercado, el tiempo necesario para captar clientes y lograr una adopción constante de la plataforma, el escenario más probable es recuperar la inversión en un período de 2 años, manteniendo alrededor de 6 barberías activas. A partir del tercer año, una vez recuperada la inversión inicial, los ingresos generados por las comisiones representarían principalmente utilidades para el proyecto, descontando los costos operacionales y de mantenimiento correspondientes.

11. Conclusión

El desarrollo del sistema FadeBooker requiere una inversión total estimada de $16.983.000 CLP, considerando los costos de recursos humanos, infraestructura, pruebas, operación y una reserva para imprevistos. La utilización de herramientas gratuitas y beneficios estudiantiles, como los créditos de Azure y SQL Server, permite optimizar los costos tecnológicos, concentrando la mayor parte de la inversión en el desarrollo del software y el capital humano.

De acuerdo con la proyección financiera realizada, considerando una comisión del 5%, un valor promedio de $11.000 por servicio y un promedio de 219 servicios mensuales por barbería, la plataforma generaría un ingreso aproximado de $120.450 mensuales por cada barbería activa.

Si bien teóricamente la inversión podría recuperarse en un año con 12 barberías activas, considerando el tiempo necesario para posicionar la plataforma en el mercado, captar clientes y consolidar una base estable de usuarios, el escenario más realista es proyectar la recuperación de la inversión en un plazo de 2 años, con alrededor de 6 barberías activas. En este escenario, el tercer año marcaría el inicio de la etapa de generación de utilidades, permitiendo además reinvertir en nuevas funcionalidades, marketing y expansión del proyecto, consolidando a FadeBooker como una solución sostenible y con potencial de crecimiento en el mercado de barberías y peluquerías.