| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rut | 22.061.901-K | 21.915.866-1 | 18.407.800-7 | 20.096.446-2 |
| Nombres | Nicolás Antonio | Steve Alexander | Fernanda Soledad | Mauricio Alejandro |
| Apellidos | Vallejos Aravena | Lazaro Terrones | Gonzalez Manzo | Tapia Ayala |
| Roles | QA/Testing/Desarrollador | Analista/Diseñador/ jefe de proyecto | Analista/Diseñador | DBA/Desarrollador/Project Manager |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Fade Booker - Sistema de reservas para peluquerías y barberías |
| --- | --- |
| Descripción | Fade Booker es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios agendar horas en distintas barberías y peluquerías de Santiago de manera ordenada y eficiente. Los clientes pueden visualizar disponibilidad en tiempo real, seleccionar barberos específicos, pagar una seña para confirmar su reserva, y posteriormente dejar valoraciones con imágenes. Paralelamente, los barberos cuentan con una aplicación de gestión para administrar su agenda diaria. Además contará con una función que permitirá el visualizar cortes posibles mediante una foto del cliente, lo que ayudará al cliente a decidir su corte. |
| Problemática detectada | Falta de organización en la gestión de citas de peluquerías y barberías. Actualmente, las reservas se manejan por WhatsApp, Aplicaciones no personalizadas para los barberos llamadas o atención por orden de llegada, lo que genera: aglomeraciones, pérdida de clientes por falta de respuesta, sobre-reservas, alto ausentismo sin penalización (no-show), y nulo historial de preferencias de clientes. |
| Solución esperada | Plataforma web (Power Pages + React) para clientes + aplicación móvil/web (Power Apps) para barberos, con integración de pagos electrónicos (Stripe) para retención de señas. |
| Objetivos generales | Organizar y optimizar el flujo de clientes dentro de las barberías, reduciendo el ausentismo en un 40% y aumentando las reservas confirmadas en un 30%, mediante un sistema de reservas con pago de seña integrado. |
| Objetivos específicos | 1. Creación de una página web intuitiva (Power Pages + React) que permita seleccionar barbería por ubicación y disponibilidad en tiempo real. 2. Implementar un sistema de autenticación seguro para clientes y barberos. 3. Desarrollar una API en Node.js (Azure Functions) que gestione la lógica de reservas. 4. Integrar Stripe para procesar pagos con retención de señas. 5. Diseñar una base de datos SQL Server normalizada para almacenar clientes, barberos, reservas y valoraciones. 6. Crear una aplicación complementaria en Power Apps para que los barberos gestionen su agenda. |
| Alcance del proyecto | La solución permitirá a los clientes registrarse, ver peluquerías cercanas, consultar disponibilidad por barbero, pagar el abono por el corte y dejar valoraciones post-cita. A los barberos: ver agenda diaria, cancelar citas y marcar servicios como realizados. El proyecto incluye el desarrollo completo, pruebas, documentación y despliegue en entorno de demostración. No incluye: app nativa iOS/Android (solo web + Power Apps), ni integración con otros sistemas de pago distintos a Stripe en esta fase. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Como grupo decidimos enfocarnos en este proyecto ya que uno de nuestros integrantes trabaja en una barbería y hemos podido experimentar de primera mano las dolencias del rubro. A diario observamos problemas como: - Aglomeraciones de clientes esperando sin hora - Pérdida de citas porque los barberos están atendiendo y no pueden contestar WhatsApp - Alto ausentismo (clientes que reservan y no llegan) - Desorganización en la asignación de clientes a barberos específicos - Falta de historial de cortes anteriores y preferencias - Falta de una aplicación enfocada netamente en peluquería y barbería Esta problemática afecta tanto a los barberos (pérdida de ingresos, estrés) como a los clientes (largas esperas, incertidumbre). Público objetivo: - Directo: Dueños de barberías/peluquerías y barberos/estilistas - Indirecto: Clientes finales (hombres y mujeres) que buscan servicios de corte y arreglo personal Estado del arte: Actualmente las soluciones existentes son limitadas: WhatsApp Business no gestiona disponibilidad, Google Calendar no maneja pagos, y plataformas como Reservando.com cobran comisiones altas (15-20%) y no permiten personalización específica para peluquerías. Origen de la problemática: La industria de la barbería ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero la gestión de citas sigue siendo artesanal. No hay una solución accesible, económica y personalizable para pequeños y medianos emprendimientos del rubro. Descripción del problema: ¿Cómo podemos reducir el ausentismo, evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia de reserva tanto para clientes como para barberos, utilizando tecnología moderna pero con costos accesibles para pequeños negocios?

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Metodología seleccionada: MODELO EN CASCADA (Waterfall) Justificación: Hemos seleccionado el modelo en cascada porque se alinea perfectamente con la naturaleza de nuestro proyecto y el contexto académico: 1. Requisitos estables y definidos: Los requerimientos del proyecto están claramente definidos desde el inicio y no cambiarán durante el semestre, ya que responden a una problemática específica y acotada. 2. Entregables por fases: El modelo de evaluación de la asignatura está estructurado en tres fases secuenciales (Fase 1: Análisis, Fase 2: Desarrollo, Fase 3: Pruebas), lo que calza perfectamente con Cascada. 3. Documentación exhaustiva: Cascada exige documentación completa al final de cada fase, lo que es un requisito académico fundamental para la evaluación. 4. Equipo pequeño y coordinado: Al ser un equipo de 4 integrantes con roles definidos, podemos planificar completamente el proyecto antes de comenzar la implementación. 5. Tecnologías conocidas: Aunque combinamos Power Platform con React/Node.js, ya hemos investigado y definido el stack, minimizando incertidumbre. 6. Hitos claros: Las revisiones al final de cada fase permiten al docente validar el avance antes de continuar, reduciendo riesgos. Fases del proyecto: - FASE 1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS (Semanas 1-4) : Documento de requisitos, mockups, arquitectura, planificación . - Revisión y aprobación Fase 1. - FASE 2: DISEÑO DEL SISTEMA (Semanas 5-8) , Diseño BD, diseño API, diseño UI/UX, prototipos - Revisión y aprobación Fase 2. - FASE 3: DESARROLLO (Semanas 9-14) - Revisión y aprobación Fase 3 - Implementación de componentes, integración continua - FASE 4: PRUEBAS (Semanas 15-16) , Pruebas unitarias, integración, usuario, correcciones - Revisión y aprobación pruebas - FASE 5: DESPLIEGUE Y DOCUMENTACIÓN , Despliegue, manuales, presentación final Ventajas para nuestro proyecto: - Claridad: Todos sabemos qué hacer y cuándo - Control: El docente puede revisar al final de cada fase - Documentación: Cada fase genera sus entregables - Menos estrés: No hay cambios de última hora en requisitos

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Infraestructura SaaS alojada en Azure utilizando las herramientas: - Power Platform: Power Pages (hosting web), Power Apps (app barberos), Power Automate (flujos de notificación) - Azure SQL Serverless: Base de datos (opcional, se puede usar SQL Server Developer Edition local) - GitHub: Repositorio y control de versiones Arquitectura de software: Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores) combinada con low-code: - Núcleo: Lógica de negocio en Node.js - Adaptadores de entrada: Power Pages (React SPA), Power Apps - Adaptadores de salida: SQL Server, Stripe API - Orientada a eventos para pagos (webhooks) Lenguajes de programación: • Frontend (Power Pages): React, TypeScript, HTML, CSS, JavaScript • Backend (API): Node.js, JavaScript/TypeScript • Base de datos: SQL server • Power Platform: PowerFX, Liquid (mínimo, dado que usaremos React) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: • Frontend:Power Pages + React, Bootstrap, Axios • Backend: Express.js, Knex.js (query builder), Stripe SDK, JWT • Pruebas: Vite test, Supertest Base de datos: SQL Server (Developer Edition - gratis para desarrollo). Diseño normalizado hasta 3FN con tablas: Usuarios, Barberos, Peluquerías, Servicios, Reservas, Valoraciones, Imágenes. Repositorio: GitHub: https://github.com/floatinggxx/FadeBooker Otros: • Pagos: Stripe (modo test para desarrollo, modo producción opcional) • Autenticación: Power Pages Auth + JWT para API • Almacenamiento imágenes: Cloudinary

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción | Recursos | Planificación | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: ANÁLISIS (Semanas 1-2) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas con dueños de barberías, definición de historias de usuario, criterios de aceptación. | Google Forms, entrevistas | Semana 1 | Product Manager + Analista | Involucrar al integrante que trabaja en barbería |
| 1.2 | Definición de arquitectura | Diseño de arquitectura hexagonal, definición de tecnologías, patrones a utilizar. | Documentación técnica | Semana 1 | Arquitecto (Todos) | Debe quedar documentado |
| 1.3 | Diseño de mockups | Prototipos de baja fidelidad de todas las pantallas. | Figma, Canva | Semana 2 | Diseñador | Aprobación del equipo |
| 1.4 | Plan de pruebas inicial | Definición de estrategia de pruebas, herramientas, casos base. | Documento | Semana 2 | QA | Entregable Fase 1 |
| FASE 2: DISEÑO (Semanas 2-5) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Diseño de base de datos | Modelo entidad-relación, normalización, scripts iniciales. | SQL Server Management Studio | Semana 2 | DBA | Diagrama MER incluido |
| 2.2 | Diseño de API | Definición de endpoints, contratos, validaciones, seguridad. | Swagger/OpenAPI | Semana 3 | Backend | Documentación API |
| 2.3 | Configuración de entornos | Power Platform environment, Azure subscription, GitHub repo. | Power Platform CLI, Azure | Semana 3 | Todos | Sprint 0 técnico |
| 2.4 | Revisión y presentación | Presentación y evualación 1 del proyecto | Presentación | Semana 4 | Todos |  |
| 2.5 | Diseño detallado UI | Mockups de alta fidelidad, guía de estilos, componentes. | Figma | Semana 5 | Diseñador | Aprobación del equipo |
| FASE 3: DESARROLLO (Semanas 5-8) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Desarrollo de base de datos | Creación de tablas, índices, stored procedures, datos de prueba. | SQL Server | Semana 5 | DBA | Scripts versionados |
| 3.2 | Desarrollo de API | Implementación de endpoints, lógica de negocio, integración Stripe. | Node.js, Express.js, Knex.js | Semana 5 - Semana 8 | Backend | Pruebas unitarias simultáneas |
| 3.3 | Desarrollo frontend React | Componentes, páginas, routing, llamadas a API. | React, Boostrap | Semana 5 - Semana 8 | Frontend | SPA para Power Pages |
| 3.4 | Integración con Power Pages | Subida de SPA a Power Pages, configuración de autenticación. | Power Platform CLI | Semana 5 - Semana 8 | Frontend | Feature SPA 2026 |
| 3.5 | Desarrollo Power Apps | App para barberos conectada a API. | Power Apps | Semana 6 - Semana 8 | Todos | App funcional |
| 3.6 | Desarrollo Power Automate | Flujos de notificaciones, webhooks de Stripe. | Power Automate | Semana 6 - Semana 8 | Backend | Automatizaciones |
| FASE 4: PRUEBAS (Semanas 8-9) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pruebas unitarias | Ejecución de pruebas en backend y frontend. | SuperTest, Vitetest | Semana 8 | QA + Desarrolladores | Cobertura > 70% |
| 4.2 | Pruebas de integración | Pruebas de API completa, flujos end-to-end. | Postman, Newman | Semana 8 | QA | Colecciones automatizadas |
| 4.3 | Pruebas de usuario | Pruebas con usuarios reales (dueños de barberías). | Usuarios piloto | Semana 8 | Product Manager | Feedback documentado |
| 4.4 | Correcciones | Ajustes basados en resultados de pruebas. | Todo el equipo | Semana 9 | Todos | Bug tracking |
| FASE 5: DESPLIEGUE Y DOCUMENTACIÓN (Semanas 9-10) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Despliegue final | Publicación en entorno de producción/demostración. | Azure, Power Platform | Semana 9 | DevOps | URL pública |
| 5.2 | Documentación técnica | Manual de arquitectura, despliegue, configuración. | Markdown, PDF | Semana 9 | Todos | Repositorio actualizado |
| 5.3 | Manual de usuario | Guías para clientes y barberos. | PDF, video | Semana 10 | Diseñador | Incluir capturas |
| 5.4 | Video demo | Grabación de 5-10 minutos mostrando funcionalidades. | OBS, YouTube | Semana 10 | Product Manager | Enlace en informe |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Fase | Nro. | Nombre de la Evidencia / Entregable | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Planificación Inicial | 1 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento formal de inicio, objetivos y stakeholders. |
| 1 | 2 | EDT - Diccionario e Hitos | Desglose jerárquico del trabajo y definición de hitos. |
| 2 | 3 | Carta Gantt | Cronograma maestro detallado con plazos por fase. |
| 3 | 4 | Definición de Responsabilidades (RACI) | Matriz de roles para el equipo (Nicolás, Mauricio, Steve). |
| 4 | 5 | Matriz de Riesgos | Identificación, probabilidad e impacto de riesgos. |
| 5 | 6 | Plan de Pruebas Inicial | Estrategia, herramientas y casos base de prueba. |
| FASE 2: Análisis y Diseño | 7 | Modelo de Proceso de Negocio | Diagramas de flujo de los procesos de la barbería. |
| 7 | 8 | Documento de Requerimientos | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. |
|  | 9 | Casos de Uso Específicos UML | Diagramas de interacción y comportamiento del sistema. |
| 5 | 10 | Diagrama de Arquitectura | Estructura del stack (React, Node.js, Azure, Power Pages). |
| 6 | 11 | Mockups Interfaz de Sistema (Baja/Alta) | Prototipos detallados de todas las pantallas y guía de estilos. |
| 7 | 12 | Modelo E-R y Relacional | Diseño de base de datos normalizado y relaciones. |
|  | 13 | Diccionario de Datos | Descripción de tablas, campos y tipos de datos. |
| 8 | 14 | Planes de Gestión (Calidad, Costos, etc.) | Planes de Riegos, Comunicación y Adquisiciones. |
| FASE 3: Construcción | 15 | Implementación Ambiente Desarrollo | Configuración de entornos y repositorio GitHub. |
| 10 | 16 | Scripts de Base de Datos | Código SQL para creación de tablas y datos semilla. |
| 11 | 17 | Código Fuente (Backend & Frontend) | Repositorios de la API Node.js y React SPA. |
| 12 | 18 | Soluciones Power Platform | Configuración de Power Pages, Apps y Automate. |
|  | 19 | Minuta Control de la Programación | Registro de avance de codificación y control de versiones. |
| FASE 4: Seguimiento y Control | 20 | Matriz Status del Proyecto | Seguimiento de avance real vs. planificado. |
| 14 | 21 | Matriz Gestión Control de Cambio | Registro de modificaciones aprobadas al alcance. |
| 15 | 22 | Reporte de Pruebas (Unitarias/Integración) | Resultados de ejecución de pruebas y cobertura. |
| FASE 5: Implementación y Cierre | 23 | Plan de Pruebas Final | Validación consolidada antes de la entrega. |
| 16 | 24 | Plan de Implantación y Soporte | Estrategia de salida a producción y mantenimiento. |
| 17 | 25 | Manuales de Usuario y Administrador | Guías para clientes, barberos y gestión del sistema. |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

https://app.valorexperto.com/#/proyecto/14896/gantt

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Para tener todas las áreas del proyecto preparadas hemos realizado una serie de evidencias que enriquecen el conocimiento necesario y los planes a seguir. Primero se elaboró una investigación que abarca sistemas que ofrecen servicios similares a los nuestros junto con los programas que se van a utilizar, verificando que cada uno pueda entrelazarse sin problema .Se realizó un Mockup para darle base a nuestro proyecto siendo de entre baja y media fidelidad los cuales se aseguro que incluyan los requerimientos planteados en los requerimientos los cuales se transformaron en historias de usuarios, este se realizó pensando en lo que requiere cada tipo de usuarios que va a ocupar la página. Para verificar que las historias de usuario se cumplan se realizó también un plan de pruebas los cuales verifican que todo lo necesario para el completo funcionamiento del sistema. Por último se desarrolló un diagrama de base de datos por la necesidad de que esta misma sea ordenada para no dar problemas a futuro.