PLAN COSTOS

Proyecto:  FadeBooker - Sistema Inteligente de Gestión de Barberías

Asignatura:	Taller aplicado de programación - TPY1101
Grupo: 		5
Integrantes:	Mauricio Tapia
		Steve Lázaro

Fernanda González
		Nicolás Vallejos

1. Objetivo

El presente Plan de Costos tiene como objetivo estimar los recursos económicos necesarios para el desarrollo, implementación y despliegue del sistema FadeBooker, considerando el tiempo definido en la carta Gantt y el uso de tecnologías gratuitas.

2. Alcance

Este plan contempla:

- Costos de recursos humanos

- Costos de herramientas tecnológicas

- Costos de infraestructura

- Costos asociados a pruebas y despliegue

3. Duración del Proyecto

De acuerdo con la carta Gantt:

- Inicio: 10 de marzo de 2026

- Término: 2 de junio de 2026

Duración total aproximada: 3 meses

4. Costos de Recursos Humanos

| ROL | CANTIDAD | SUELDO MENSUAL | DURACION | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full Stack | 2 | $1.200.000 | 3 meses | $7.200.000 |
| Diseñador UI/UX | 1 | $900.000 | 2 meses | $1.800.000 |
| Tester / QA | 1 | $800.000 | 1 mes | $800.000 |
| Analista de Sistemas | 1 | $1.300.000 | 1 mes | $1.300.000 |
| Jefe de Proyecto | 1 | $1.500.000 | 3 meses | $4.500.000 |

Total Recursos Humanos:  $15.600.000 CLP

5. Costos de Herramientas

Uso de versiones gratuitas:

- Microsoft Power Apps

- Microsoft Power Pages

| HERRAMIENTA | COSTO |
| --- | --- |
| Power apps | $0 |
| Power pages | $0 |
| Draw.io | $0 |

6. Costos de Infraestructura

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Hosting (incluido en plataforma) | $0 |
| Dominio Web | $15.000 |
| Internet/operacion | $60.000 |

Total Infraestructura:  $75.000 CL

7. Costos de Pruebas y Despliegue

| Actividad | Costo |
| --- | --- |
| Pruebas y QA | Incluido en RRHH |
| Correcciones | Incluido en RRHH |
| Despliegue final | $50.000 |

Total Pruebas:  $50.000 CLP

8. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

| Categoría | Total |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | $15.600.000 |
| Herramientas | $0 |
| Infraestructura | $75.000 |
| Pruebas y Despligue | $50.000 |

TOTAL GENERAL: $15.725.000 CLP

9. Conclusión

El desarrollo del sistema FadeBooker implica una inversión aproximada de $15.725.000 CLP, considerando todas las etapas del proyecto, incluyendo análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

La incorporación del rol de analista permite una mejor definición de los requerimientos y arquitectura del sistema, asegurando una base sólida para el desarrollo.

El uso de herramientas gratuitas permite reducir costos tecnológicos, concentrando la inversión en el capital humano.