PLAN DE RIESGOS

Proyecto:  FadeBooker - Sistema Inteligente de Gestión de Barberías

1. Objetivo

El presente Plan de Riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y gestionar los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del sistema FadeBooker.

A través de este plan, se busca anticipar situaciones que puedan impactar negativamente el proyecto, permitiendo tomar medidas preventivas y correctivas que aseguren el cumplimiento de los plazos, la calidad del sistema y la satisfacción de los usuarios.

2. Alcance

Este plan aplica a todas las etapas del proyecto, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue final del sistema.

Incluye riesgos asociados a aspectos técnicos, organizacionales y operativos que puedan surgir durante el desarrollo del sistema.

3. Metodología

La gestión de riesgos se realizará mediante un proceso estructurado que considera:

- Identificación de riesgos potenciales

- Evaluación de cada riesgo en función de su probabilidad e impacto

- Clasificación según nivel de criticidad

- Definición de estrategias de mitigación

Este enfoque permite priorizar los riesgos más relevantes y enfocar los esfuerzos del equipo en aquellos que representan una mayor amenaza para el proyecto.

4. Identificación de Riesgos

Durante el análisis del proyecto se identificaron diversos riesgos que podrían afectar su desarrollo

Estos riesgos consideran tanto factores internos, como la experiencia del equipo o la gestión del proyecto, como factores externos, tales como fallas tecnológicas o problemas de conectividad.

5. Matriz de Riesgos

La siguiente matriz presenta los riesgos identificados, junto con su nivel de probabilidad, impacto y las estrategias definidas para su mitigación.

El nivel de riesgo se calcula como el producto entre la probabilidad y el impacto.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en el desarrollo | 3 | 5 | 15 | Planificación detallada y seguimiento del avance |
| R2 | Fallas en la plataforma Power Pages | 2 | 5 | 10 | Uso de alternativas o respaldo de información |
| R3 | Problemas de conexión a internet | 3 | 3 | 9 | Uso de redes alternativas |
| R4 | Errores en el sistema | 4 | 5 | 20 | Pruebas constantes y control de calidad |
| R5 | Falta de experiencia en herramientas | 3 | 3 | 9 | Capacitación previa del equipo |
| R6 | Pérdida de información | 2 | 5 | 10 | Respaldo periódico de datos |
| R7 | Cambios en requerimientos | 3 | 5 | 15 | Validación continua con el cliente |

6. Estrategias de Mitigación

Para cada riesgo identificado se han definido acciones específicas orientadas a reducir su probabilidad de ocurrencia o minimizar su impacto en el proyecto.

Estas estrategias permiten establecer un plan de acción claro frente a posibles incidentes, asegurando una respuesta oportuna y efectiva por parte del equipo de trabajo.

7. Monitoreo y Control

El monitoreo de riesgos se realizará de forma continua durante el desarrollo del proyecto.

Esto permitirá identificar nuevos riesgos, evaluar cambios en los riesgos existentes y aplicar las medidas correctivas necesarias para mantener el control del proyecto.

8. Conclusión

La implementación de un Plan de Riesgos permite mejorar la planificación y ejecución del proyecto FadeBooker, reduciendo la incertidumbre y facilitando la toma de decisiones.

Gracias a la identificación anticipada de posibles problemas, el equipo podrá actuar de manera proactiva, asegurando la continuidad del desarrollo y la calidad del sistema final.